| СОГЛАСОВАНО Главный инженер государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» А.А.Карпович |  | УТВЕРЖДЕНО Решение Вороновского районного исполнительного комитета 07.02.2017 № 57 (в редакции решения Вороновского районного исполнительного комитета 22.01.2018 № 29) |
| --- | --- | --- |

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА

капитального ремонта жилищного фонда Вороновского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства на 2017–2021 годы

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица 1 Мая, дом 9 городского поселка (далее – г.п.) Вороново | 1972 | 2 | кирпич | 659 | - | 2017 | Кровля, инженерные сети |
| Улица Советская, дом 51 г.п. Вороново | 1963 | 2 | кирпич | 580 | - | 2017 | Кровля, фасад |
| Улица Советская, дом 80А г.п. Вороново | 1989 | 5 | панели | 1131 | - | 2017 | Капремонт кровли, инженерных сетей |
| Улица Советская, дом 62 г.п. Вороново | 1981 | 4 | панели | 899 | - | 2018 | Кровля, инженерные сети |
| Улица Советская, дом 82 г.п. Радунь | 1955 | 2 | кирпич | 246 | - | 2018 | Кровля, замена балок, отмостка |
| Улица Советская, дом 45 г.п. Радунь | 1957 | 1 | кирпич | 115 | - | 2018 | Кровля, усиление фундаментов, стен, ремонт дымоходов |
| Улица Советская, дом 48 г.п. Радунь | 1939 | 1 | кирпич | 63 | - | 2018 | Ремонт дымоходов, фасада, отмостки |
| Улица Ленина, дом 20 г.п. Радунь | 1973 | 2 | панели | 706 | КР кровли 2008 год | 2018 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, отмостки, кровли |
| Улица Ленина, 18 г.п. Радунь | 1972 | 2 | кирпич | 687 | КР кровли 2006 год | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, фасада |
| Улица Канарчика, дом 18 г.п. Вороново | 1970 | 2 | кирпич | 694 | КР кровли 2009 год | 2018 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, фасада |
| Улица Литовчика, дом 49 г.п. Вороново | 1986 | 5 | панели | 2278 | КР кровли 2007 год | 2018 | Ремонт кровли |
| Улица Советская, дом 62А г.п. Вороново | 1980 | 4 | панели | 868 |  | 2019 | Ремонт кровли |
| Улица Юбилейная, дом 26 г.п. Вороново | 1932 | 1 | дерево | 122 |  | 2019 | Ремонт кровли |
| Улица Советская, дом 108 г.п. Радунь | 1980 | 2 | кирпич | 422 | Утепление торцевых стен 2013 год | 2020 | Ремонт кровли, сетей электроснабжения |
| Улица Советская, дом 91 г.п. Радунь | 1978 | 2 | панели | 459 | КР кровли 2008 год | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, фасада |
| Улица Советская, дом 93 г.п. Радунь | 1980 | 2 | панели | 455 | КР кровли 2009 год | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, фасада |
| Улица Юбилейная, дом 37 г.п. Вороново | 1975 | 4 | панели | 745 | КР кровли 2005 год | 2020 | Ремонт кровли, инженерных сетей |
| Улица Юбилейная, дом 20 г.п. Вороново | 1970 | 2 | кирпич | 343 | Тепловая модернизация стен 2014 год | 2020 | Ремонт кровли |
| Улица Комсомольская, дом 12 г.п. Радунь | 1920 | 1 | дерево | 129 |  | 2019 | Кровля, сети электроснабжения, дымоходы |
| Переулок Советский, дом 1 г.п. Радунь | 1975 | 3 | панели | 1046 | КР кровли 2011 год | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, фасада |
| Переулок Советский, дом 5 г.п. Радунь | 1976 | 3 | панели | 1052 | КР кровли 2011 год | 2019 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, фасада |
| Улица Советская, дом 14 г.п. Вороново | 1905 | 1 | дерево | 111 | - | 2019 | Ремонт кровли, дымохода, сетей электроснабжения |
| Переулок Чапаева, дом 8 г.п. Радунь | 1968 | 1 | дерево | 106 | - | 2020 | Ремонт кровли, дымохода, сетей электроснабжения |
| Улица Я. Купалы, дом 3 г.п. Вороново | 1979 | 2 | кирпич | 367 | КР кровли 2011 год | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей |
| Улица Советская, дом 101 г.п. Радунь | 1985 | 5 | кирпич | 1158 | - | 2021 | Ремонт кровли, инженер сетей |
| Улица Юбилейная, дом 44 г.п. Вороново | 1978 | 4 | кирпич | 1463 | КР кровли 2006 год | 2021 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, отмостка |
| Улица Юбилейная, дом 43 г.п. Вороново | 1977 | 4 | панели | 747 | КР кровли 2005 год | 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, кровли |
| ИТОГО ввод площади: 2017 г. – 2,4 тыс.м.2; 2018 – 2,4 тыс.м2; 2019 – 2,8 тыс.м2; 2020 – 2,8 тыс.м2; 2021 – 3,0 тыс.м2 |